古丈县交通运输局文件

古交报〔2021〕10号                        签发人：向廷虎

古丈县交通运输局

关于拨付古丈县脱贫攻坚自然村水泥（沥青）路建设项目其他费用的报告

县财政局：

古丈县脱贫攻坚自然村水泥（沥青）路建设项目于2018年6月13日由我局乡镇公路改造工程建设有限责任公司（建设单位）和湖南省湘西公路桥梁建设有限公司（施工单位）签订了施工《合同协议书》，总建设规模约358公里，合同价为12530万元；通过检测服务招标，2019年7月10日建设单位和湖南金君工程科技有限公司签订了检测《技术服务合同书》，检测费用为84.5万元；通过监理招标，2019年8月30日，建设单位和湘西自治州宏远公路监理有限公司签订了监理《合同协议书》，监理费为94.91万元。2020年4月25日建设单位和湖南昊坤工程咨询有限公司签订了审计《工程造价咨询合同》，审计费用按工程结算送审金额3.8‰计取，约47.6万元。该项目其他费用合计227.01万元，远远小于古丈县人民政府专题会议纪要【2020】5号明确的建设其他费用（间接费用）上限比例不超过项目资金总额的8%规定。

截止目前，检测费用已支付54.5元，监理费用已支付50万元，审计费还未支付。本次申请拨付检测费用20万元，监理费用34万元，审计费用28万元，共82万元。

专此报告

古丈县交通运输局

2021年2月7日

古丈县交通运输局办公室             2021年2月7日印发