附件4

古丈县“百十一”工程之投资5000万以上产业项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目**  **所在地** | **所属**  **产业链** | **县直**  **责任部门** | **建设起止年限** | **建设阶段** | **主要建设内容及规模** | **总投资(万元)** | **2022年投资计划** | | **业主单位及负责人** |
| **投资**  **(万元)** | **主要建设内容** |
| 1 | 猛虎洲村年存栏6000头母猪扩繁场建设项目 | 古丈县断龙山、红石林镇等 | 生猪现代养殖产业链 | 县农业农村局、县畜牧水产事务中心 | 2020-2022 | 续建 | 新建养殖栏舍和辅助生产用房、办公用房、综合房等，配套建设污水处理系统、环境控制系统。占地180亩，总建设面积40000m2。 | 12000 | 3000 | 资源化利用建设。 | 古丈县共助农牧科技有限公司  周泽俊 |
| 2 | 古丈县100万羽绿壳蛋鸡产业链体系工程 | 古丈县断龙山、红石林镇等 | 生猪现代养殖产业链 | 县农业农村局、县畜牧水产事务中心 | 2019-2025 | 续建 | 全县1万羽种鸡场建设，100万羽蛋鸡场，屠宰、加工、冷链物流，资源化利用等体系建设。 | 30000 | 500 | 40万羽蛋鸡场，资源化利用等体系建设。 | 湘西安安牧业公司  孙向春 |
| 3 | 古丈县特色农产品冷链物流项目 | 古丈县古阳镇树栖柯村 | 生猪现代养殖产业链 | 县农业农村局 | 2022-2024 | 新建 | 建设物流仓储、冷链仓库(三层)、加工厂房、配套楼(六层)。 | 19108 | 4500 | 进行项目主体建设。 | 古丈产业开发区管委会  向功利 |
| 4 | 鲇溪生态农业产业园建设项目 | 岩头寨镇鮎溪村 | 生猪现代养殖产业链 | 县农业农村局 | 2018-2022 | 续建 | 土地流转4000亩，特色产业种养殖，乡村旅游开发，基础设施及配套设施建设。 | 6000 | 3813 | 乡村旅游开发，基础设施及配套设施建设。 | 湘西绿安康生态农业综合开发有限公司 |
| 5 | 古丈县湘西俏湘妹食品加工厂建设 | 红石林产业园区 | 生猪现代养殖产业链 | 县农业农村局 | 2022-2023 | 新建 | 新建食品加工厂房、办公楼、职工宿舍，配套水、电、环卫及相关设施工程。 | 10000 | 8000 | 新建食品加工厂房、办公楼、职工宿舍。 | 古丈产业开发区管委会  向功利 |
| 6 | 古丈县五彩湘茶产业集群建设项目 | 全县各镇 | “两茶”提质产业链 | 县农业农村局、县茶叶局 | 2021-2025 | 续建 | 打造茶叶标准化基地建设，茶树良种繁育基地建设，茶园基地提质改造，绿色精细高效示范基地建设，茶叶产地初加工，子品牌扶持，企业品牌和产品品牌扶持。 | 50000 | 11000 | 启动茶园基地提质改造、绿色精细高效示范基地建设，茶叶产地初加工，子品牌扶持，企业品牌和产品品牌扶持。 | 县农业农村局  宋冬健 |
| 7 | 油茶低改、新造项目 | 高峰、红石林、断龙山、岩头寨 | “两茶”提质产业链 | 县林业局 | 2021-2025 | 续建 | 新造油茶5万亩、低改3.6万亩 | 11800 | 2050 | 新造1万亩、低改1000亩 | 县林业局  文明军 |
| 8 | 湖南古丈东方天润植物油精深加工生产线及配套设施建设项目 | 古阳镇罗依溪 | “两茶”提质产业链 | 县产业开发区管委会 | 2021-2022 | 续建 | 建设标准厂房三栋，建设办公楼、茶博馆、宿舍楼、配电房等配套建筑及附属工程，采购配套的自动化生产设备。 | 8000 | 2000 | 建设科研办公楼、茶博馆等配套设施建设，采购智能化生产设备 | 湖南东方天润农业科技有限公司  裴小芳 |
| 9 | 古丈工业集中区产业孵化中心及配套基础设施项目 | 红石林镇茄通 | 生猪现代养殖产业链 | 县产业开发区管委会 | 2022-2024 | 新建 | 新建产业孵化中心、仓储物流用房、冷藏冷冻库、入场道路、停车场，配套园区内部道路及场地硬化，水、电、环卫及相关设施工程。 | 19682 | 2000 | 完成项目土地挂牌及三通一平工作。 | 古丈产业开发区管委会  向功利 |
| 10 | 古丈县智慧科技数字产业园项目 | 古阳镇罗依溪 | 旅游康养产业链 | 县产业开发区管委会 | 2022-2024 | 新建 | 新建码头、加工厂房、两茶大数据+5G中心、茶文化长廊、茶科技科普长廊、茶文化体验中心、游客服务中心及配套用房等同步建设室外绿化、景观、管网、道路铺装、地面停车场地、运动场等配套设施。 | 23017 | 2000 | 完成项目土地挂牌及三通一平工作。 | 古丈产业开发区管委会  向功利 |
| 11 | 古丈县默戎镇白叶一号茶旅融合基础设施配套项目 | 默戎镇翁草村 | “两茶”提质产业链 | 县农业农村局、县茶叶局 | 2022-2025 | 新建 | 新建默戎镇旅游环行路20公里；铺设石板路15公里，新建默戎镇游客服务中心，苗族文化传承馆、停车场，配套建设给排水、供配电、消防、停车场、智慧旅游系统等设施。 | 31300 | 7000 | 新建默戎镇旅游环行路20公里；牛角山、夯娄、翁草村、新窝村、盘草村内部铺设石板路15公里。 | 默戎镇人民政府  石功平 |
| 12 | 古丈有机茶专用有机肥生产建设项目 | 产业园区 | “两茶”提质产业链 | 县农业农村局 | 2019-2022 | 续建 | 一期，建设有机肥生产线一条；二期，新建5000m2厂房；三期，再增加两条生产线。 | 16000 | 14933 | 一期，建设有机肥生产线一条；二期，新建5000平米厂房；三期，再增加两条生产线。 | 湘西华牧天元生态农业有限公司 |
| 13 | 古丈县农产品科研检测及国际有机茶商贸中心建设项目 | 古罗大道新城区 | “两茶”提质产业链 | 县农业农村局 | 2022-2025 | 新建 | (1)新建农产品科研检测中心1栋；(2)新建国际商贸会展中心1栋；(3)新建茶叶贸易中心1栋；(4)配套建设地下停车场及设备用房；(5)建设连接古罗大道和G352的规划市政道路；新建地面停车场、广场、绿化景观、亲水码头、绿化带人行道。 | 23300 | 8000 | (1)新建农产品科研检测中心1栋；(2)新建国际商贸会展中心1栋；(3)新建茶叶贸易中心1栋；(4)配套建设地下停车场及设备用房；(5)建设连接古罗大道和G352的规划市政道路；新建地面停车场、广场、绿化景观、亲水码头、绿化带人行道。 | 县农业农村局 |
| 14 | 古丈县新材料装饰产业园标准化厂房建设项目 | 古丈县红石林镇茄通村 | 锰钒绿色矿业(新材料) | 县产业开发区管委会 | 2020-2023 | 续建 | 新建标准化厂房8.5万平方米。 | 19600 | 5000 | 继续进行项目主体建设，部分楼栋完成装饰施工。 | 古丈产业开发区管委会  向功利 |
| 15 | 宏源钒业产业园建设项目 | 默戎镇九龙村 | 锰钒绿色矿业 | 县科工信局、县自然资源局 | 2021-2024 | 续建 | 建设5000吨/年五氧化二钒生产线，35KV变电站一座、污水处理站一座；建设标准厂房及相关配套设施。 | 24500 | 3000 | 变电站建设、设备安装、暂存库建设 | 宏源钒业有限公司  龙明礼 |
| 16 | 古丈县钒产业绿色发展项目 | 岩头寨镇野竹村 | 锰钒绿色矿业 | 县科工信局 | 预计2022年6月开始建设 | 续建 | 实施钒精深加工生产线升级改造及标准化厂房建设，提质改造矿山建设、改扩建工业广场、排土场、公路，购置设备添置新的精深加工生产线等配套设施。 | 8000 | 3000 | 进行生产线改造，添置设备。 | 北京友立新源科技 |
| 17 | 古丈县宏泰电解锰有限责任公司尾矿库安全隐患治理项目 | 断龙山镇白溪关 | 锰钒绿色矿业 | 县应急管理局 | 2022-2023 | 新建 | 完成宏泰电解锰尾矿库37013m2平整覆土30㎝、底部防渗膜、覆土、锰渣处理以及覆膜覆土后回填和初期坝坝体加固等相关治理工作。 | 6000 | 3000 | 完成宏泰电解锰尾矿库37013m2平整覆土30㎝、底部防渗膜、覆土、锰渣处理以及覆膜覆土后回填和初期坝坝体加固等相关治理工作。 | 宏泰锰业公司  刘大风 |
| 18 | 古丈县煜诚陶瓷生产线及标准化厂房建设(二期) | 红石林产业园区 | 白酒产业链 | 县产业开发区管委会 | 2022-2023 | 新建 | 新建煜诚陶瓷厂二期生产线和标准厂房。 | 5000 | 2000 | 主体工程完工。 | 县产业开发区管委会  向功利 |
| 19 | 湖南湘泉酒业生态酿酒及旅游文化休闲产业园建设项目 | 红石林产业园区 | 白酒产业链 | 县科工信局 | 2020-2022 | 续建 | 建设5000亩云雾高粱旅游观光基地；建设年生产500吨、年包装10000吨的生态酿酒基地，包括智能化灌装车间、酒库、仓库、科研楼等配套设施；建设1000吨洞藏酒文化旅游基地。 | 10000 | 1000 | 智能化灌装车间、酒库、仓库、科研楼等配套设施，建设1000吨洞藏酒文化旅游基地，建筑总面积10200平方米。 | 湖南湘泉酒业  彭图琪 |
| 20 | 中国古丈探索发现国际旅游度假区(一期) | 红石林镇 | 旅游康养 | 县文旅广电局 | 2022-2023 | 新建 | 建设五星级探索主题酒店，探索发现主题乐园，探索发现夜工场，探索发现主题小镇，及配套商住、道路、景观、停车场、旅游设施等工程。 | 30000 | 25000 | 完成前期手续办理和规划调整及涉及区域的征地拆迁工作。 | 县文旅广电局  邓小荣  博深实业集团  易晓军 |
| 21 | 古丈县栖凤湖农旅融合示范项目 | 古丈县古阳镇罗依溪村 | 旅游康养产业链 | 县产业开发区管委会 | 2022-2024 | 续建 | 建设环湖道路、游步道、植物群落恢复、雷诺护坡、林相恢复及景观林，实施湖心岛绿化及亮化工程等。 | 18000 | 2000 | 建设环湖道路、游步道、植物群落恢复、雷诺护坡、林相恢复及景观林，实施湖心岛绿化及亮化等工程全面开工。 | 古丈产业开发区管委会  向功利 |
| 22 | 红石林旅游综合游客服务中心建设 | 红石林镇河西 | 旅游康养 | 县文旅广电局 | 2019-2022 | 续建 | 新建游客服务中心主体工程，完成游客服务中心主体、外观装修和游客咨询售票大厅装修使用。 | 20017 | 7208 | 完成配套设施建设，建成投入使用。 | 县文旅广电局  邓小荣 |
| 23 | 古丈县环栖凤湖农体旅融合示范项目 | 古阳镇罗依溪 | 旅游康养产业链 | 县文旅广电局 | 2022-2025 | 新建 | 建设环湖旅游道路11公里。建设游客综合服务中心10000m2。建设露营基地3000m2，设置露营平台200个。建设农事体验及田园观光区。植物园生态修复100亩。附属配套工程：建设自行车驿站，亲子平台8处，休闲座椅30处，导识系统及  安全警示牌以及室外给排水、电力、通信、消防、环保等工程。 | 25800 | 4000 | 1、建设环湖旅游道路11公里。2、建设游客综合服务中心10000m2，集运动休闲、体育健身、餐饮、娱乐、农产品展示交易等功能于一体，包含体育健身馆3000m2、旅游集散中心2000m2、农产品展示交易区3000m2、特色餐饮1500m2及配套服务用房500m2。 | 古丈产业开发区管理委员会 向功利 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 古丈县河西探索发现旅游度假区供排水项目 | 红石林镇河西 | 旅游康养产业链 | 县文旅广电局 | 2022-2024 | 新建 | 新建供水管道14527m，污水管10400m，配套相关附属工程及相关设备设施等。 | 6200 | 2000 | 新建供水管道14527m，污水管10400m。 | 古丈产业开发区管委会  向功利 |
| 25 | 易通广场城市综合体项目(四星级酒店) | 古阳镇 | 旅游康养产业链 | 县科工信局 | 2018-2023 | 续建 | 四星级酒店、停车场、综合商住城市广场。 | 20000 | 16622 | 完成主体工程建设，进行装饰装修工程。 | 湘西易通置业有限公司  陈自然 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 453324 | 120126 |  |  |